FieldFlow Contract Chốt Với Huy Và Lĩnh

Bản đề xuất thống nhất contract cho Inspection workflow, Domain rules, Room/Data và app integration.

| Người dùng chính | Thắng - app, core/navigation, feature/inspection, Circuit, composition root, integration cuối. |
| --- | --- |
| Người cần chốt | Huy - domain models/use cases/business rules. Lĩnh - data, Room, repositories, mappers, evidence adapters. |
| Trạng thái repo | Architecture Bootstrap: hiện mới có fake data, Dashboard -> read-only Inspection placeholder. Room/offline/report là target scope, chưa phải implementation xong. |
| Nguyên tắc chính | Domain thuần Kotlin. Feature không phụ thuộc data. App là nơi assemble concrete implementations. Presenter chỉ gọi Use Case. |
| Ngày tài liệu | 2026-07-21 |

# 1. Quyết Định Chung Cần Chốt

Chốt đề xuất Bản này coi P0 là inspection workflow chạy được bằng fake data trước, sau đó app integration đổi sang RoomInspectionRepository khi Lĩnh hoàn tất Room. Những phần report PDF, upload ảnh thật, sync thật và backend thật chỉ giữ bằng port/adapters để không làm vỡ kiến trúc.

| Vùng | Quyết định thống nhất | Owner |
| --- | --- | --- |
| Domain contract | Huy định nghĩa model, use case, business rule, validation/scoring/lifecycle. Không import Android, Compose, Circuit, Room. | Huy |
| Data contract | Lĩnh implement repository ports bằng Room/Fake, mapper từ entity sang domain, evidence adapter, pending sync local. Không trả entity ra feature/domain. | Lĩnh |
| Inspection presentation | Thắng build Circuit Screen/Presenter/UiState/Event/Ui. Presenter chỉ gọi Use Case, không viết business rule. | Thắng |
| Integration | Thắng wire Circuit factories, navigation, composition root, fake/Room repository binding, CI/build/APK cuối. | Thắng |
| Shared contracts | Đổi contract phải qua PR nhỏ: Huy đổi domain -> Lĩnh review implement được không -> Thắng review Presenter gọi được không -> merge -> cả ba rebase. | Cả ba |

# 2. ID Contract

Quyết định Toàn bộ ID trong domain dùng @JvmInline value class với String không rỗng. Room lưu dưới dạng TEXT/String. Navigation chỉ truyền String value, Presenter convert về domain ID.

| ID | Dùng cho | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| InspectionId | Mở inspection, observe/save/complete session. | Đã có trong repo. Giữ non-blank String. |
| AssetId | Asset/location được inspect. | Domain model + Room foreign key. |
| LocationId | Cây location/phòng/khu vực. | Nullable parentId cho location gốc. |
| TemplateId | Template checklist được dùng để start inspection. | Version đi cùng template, ID không đổi khi edit nhỏ. |
| SectionId | Section trong template/current section của draft. | Dùng cho progress và resume. |
| ChecklistItemId | Item/câu hỏi trong checklist. | Dùng trong answer và validation error. |
| AnswerId | Nếu cần định danh answer riêng. | P0 có thể bỏ nếu key là inspectionId + checklistItemId. |
| EvidenceId | Ảnh/file bằng chứng đã persist. | Domain chỉ giữ reference, không giữ Android Uri object. |
| IssueId | Maintenance issue tạo từ failure. | Dùng cho IssueRepository và sync queue. |
| ReportId | Report model/export result. | Có thể tạo từ inspectionId nếu P0 đơn giản. |

@JvmInline value class InspectionId(val value: String)

@JvmInline value class AssetId(val value: String)

@JvmInline value class TemplateId(val value: String)

@JvmInline value class SectionId(val value: String)

@JvmInline value class ChecklistItemId(val value: String)

@JvmInline value class EvidenceId(val value: String)

@JvmInline value class IssueId(val value: String)

# 3. Domain Model Contract

Quyết định Domain models không có Parcelable, Room annotations, Compose annotations, Android Uri, file path implementation, DAO/entity, hoặc PDF implementation detail. Thời gian dùng Long epochMillis trong P0 để tránh thêm dependency mới.

| Model | Field tối thiểu cần chốt | Ghi chú implementation |
| --- | --- | --- |
| Asset | id, name, code?, locationId, nextInspectionDueAtMillis? | Assets feature có thể placeholder, nhưng Inspection cần assetId/name. |
| Location | id, name, parentId? | P0 chỉ cần hiển thị tên/path, không cần GPS. |
| InspectionTemplate | id, name, version, sections, recurrencePolicy? | Template là nguồn sinh checklist. |
| InspectionSection | id, templateId, title, order, items | order dùng để Next/Previous section. |
| ChecklistItem | id, sectionId, title, description?, required, critical, weight, answerType | critical + fail sẽ trigger evidence/issue rule. |
| InspectionSession | id, assetId, templateId, status, currentSectionId?, answers, startedAtMillis, updatedAtMillis, completedAtMillis?, score? | Đây là object chính Thắng observe và render. |
| InspectionAnswer | inspectionId, checklistItemId, value, note?, evidenceIds, updatedAtMillis | value không được là Android/UI type. |
| InspectionScore | earnedWeight, totalWeight, percent | NotApplicable bị loại khỏi totalWeight. |
| MaintenanceIssue | id, inspectionId, assetId, checklistItemId?, severity, title, description, status, createdAtMillis | Critical fail phải tạo issue. |
| EvidenceReference | id, inspectionId, checklistItemId, uriString, mimeType?, createdAtMillis | uriString là opaque token; AndroidEvidenceStore xử lý thật. |
| InspectionReport | id, inspectionId, summary, score, issues, generatedAtMillis | Domain report model, không phải PDF. |

# 4. Status, Answer Type Và Validation

## 4.1 InspectionStatus

Domain status chính thức: NOT_STARTED, IN_PROGRESS, REVIEWING, COMPLETED, SYNC_PENDING.

DRAFT không cần enum riêng trong P0: draft là IN_PROGRESS đã được save local.

VALIDATION_FAILED là UI state/result, không phải lifecycle status bền vững trong database.

SYNC_PENDING chỉ xuất hiện sau khi complete local nhưng chưa sync fake/remote thành công.

enum class InspectionStatus {

NOT_STARTED,

IN_PROGRESS,

REVIEWING,

COMPLETED,

SYNC_PENDING,

}

## 4.2 Answer Value

Checklist item tự khai báo answerType để UI biết render control nào.

Answer rỗng dùng null hoặc thiếu answer trong map/list; không tạo Unanswered object nếu chưa cần.

Pass/Fail/NotApplicable là P0 bắt buộc; Text/Number/YesNo/SingleChoice hỗ trợ scope template đa dạng.

enum class ChecklistAnswerType {

PASS_FAIL_NA,

YES_NO,

TEXT,

NUMBER,

SINGLE_CHOICE,

}

sealed interface ChecklistAnswerValue {

data object Pass : ChecklistAnswerValue

data object Fail : ChecklistAnswerValue

data object NotApplicable : ChecklistAnswerValue

data class YesNo(val value: Boolean) : ChecklistAnswerValue

data class Text(val value: String) : ChecklistAnswerValue

data class NumberValue(val value: Double, val unit: String?) : ChecklistAnswerValue

data class SingleChoice(val optionId: String) : ChecklistAnswerValue

}

## 4.3 Validation Result

| Rule | Domain trả về | UI của Thắng hiển thị |
| --- | --- | --- |
| Required unanswered | RequiredItemUnanswered(itemId, message) | Highlight item/section và chặn Complete. |
| Critical + Fail thiếu evidence | CriticalFailureNeedsEvidence(itemId, message) | Hiển thị Evidence required và đưa user quay lại item. |
| Lifecycle sai | InvalidLifecycleTransition(from, to, message) | Toast/dialog error, không tự đổi status. |
| Report trước khi valid | ReportNotAllowed(inspectionId, message) | Disable/export failed state. |
| Score invalid | ScoreCalculationError(message) | Không complete cho đến khi fix data. |

data class ValidationResult(

val isValid: Boolean,

val errors: List<InspectionValidationError>,

)

sealed interface InspectionValidationError {

val message: String

val itemId: ChecklistItemId?

}

# 5. Repository Port Contract

Quyết định Repository interfaces nằm trong :domain. :data implement bằng Fake/Room. Feature không bao giờ import FakeInspectionRepository, DAO, entity, file adapter, PDF adapter hoặc sync adapter.

interface InspectionRepository {

fun observeInspectionSummaries(): Flow<List<InspectionSummary>>

fun observeInspection(id: InspectionId): Flow<InspectionSession?>

suspend fun getInspection(id: InspectionId): InspectionSession?

suspend fun createInspection(assetId: AssetId, templateId: TemplateId): InspectionId

suspend fun saveDraft(session: InspectionSession)

suspend fun complete(result: CompletedInspection)

}

interface TemplateRepository {

fun observeTemplates(): Flow<List<InspectionTemplateSummary>>

fun observeTemplate(id: TemplateId): Flow<InspectionTemplate?>

suspend fun getTemplate(id: TemplateId): InspectionTemplate?

}

interface AssetRepository {

fun observeAssets(): Flow<List<AssetSummary>>

suspend fun getAsset(id: AssetId): Asset?

}

interface IssueRepository {

fun observeIssues(): Flow<List<MaintenanceIssue>>

suspend fun createIssue(issue: MaintenanceIssue): IssueId

suspend fun updateIssue(issue: MaintenanceIssue)

}

interface EvidenceStore {

suspend fun persist(source: EvidenceSource): EvidenceReference

suspend fun delete(reference: EvidenceReference)

}

interface ReportExporter {

suspend fun export(report: InspectionReport): ExportedReport

}

# 6. Use Case Contract Thắng Sẽ Gọi

| Use Case | Signature đề xuất | Ghi chú chốt |
| --- | --- | --- |
| StartInspectionUseCase | suspend operator fun invoke(assetId: AssetId, templateId: TemplateId): InspectionId | Tạo session từ asset + template, status IN_PROGRESS, currentSectionId là section đầu. |
| ObserveInspectionUseCase | operator fun invoke(id: InspectionId): Flow<InspectionSession?> | Thay contract bootstrap hiện trả InspectionSummary? bằng session đầy đủ khi workflow thật bắt đầu. |
| SaveInspectionDraftUseCase | suspend operator fun invoke(session: InspectionSession) | Presenter không tự gọi repository; save draft thông qua use case. |
| ValidateInspectionUseCase | operator fun invoke(session: InspectionSession, template: InspectionTemplate): ValidationResult | Pure function/testable; không cần Room/emulator. |
| CalculateInspectionScoreUseCase | operator fun invoke(session: InspectionSession, template: InspectionTemplate): InspectionScore | Exclude NotApplicable khỏi totalWeight. |
| CompleteInspectionUseCase | suspend operator fun invoke(id: InspectionId): CompleteInspectionResult | Use case tự get session/template, validate, score, create issue nếu cần, save complete. |
| CreateMaintenanceIssueUseCase | suspend operator fun invoke(failure: CriticalFailure): IssueId | Có thể được CompleteInspectionUseCase gọi nội bộ. |
| ScheduleNextInspectionUseCase | operator fun invoke(asset: Asset, template: InspectionTemplate, completedAtMillis: Long): Long? | P0 có thể chỉ tính và lưu nextInspectionDueAtMillis. |
| GenerateInspectionReportUseCase | operator fun invoke(id: InspectionId): InspectionReport | Domain tạo report model; exporter nằm sau port. |

# 7. Business Rules Phải Chốt Với Huy

Không thể complete nếu item required chưa có answer.

Critical + Fail bắt buộc phải có ít nhất một EvidenceReference.

Critical + Fail phải tạo MaintenanceIssue với severity mặc định CRITICAL, trừ khi UI cho chọn severity trước khi complete.

Lifecycle hợp lệ: NOT_STARTED -> IN_PROGRESS -> REVIEWING -> COMPLETED hoặc SYNC_PENDING. Không quay từ COMPLETED về IN_PROGRESS trong P0.

Score tính theo weight của checklist item. Pass/Yes true được điểm, Fail/No false không được điểm, NotApplicable bị loại khỏi mẫu số.

Report chỉ được generate/export sau khi validation thành công và inspection đã completed hoặc sync_pending.

Next inspection date lấy từ recurrence policy của template trước; nếu template không có thì dùng asset policy; nếu không có thì null.

# 8. Data/Room Contract Phải Chốt Với Lĩnh

| Vùng data | Quyết định thống nhất | Không được làm |
| --- | --- | --- |
| Room source of truth | Room là canonical local source. Repository Flow observe từ Room/fake source và emit domain model. | Không để UI đọc cả Room và fake/network rồi tự merge. |
| Entity schema P0 | locations, assets, inspection_templates, inspection_sections, checklist_items, inspections, inspection_answers, maintenance_issues, pending_sync. | Không trả entity ra Domain hoặc Feature. |
| Mapper | InspectionMapper/TemplateMapper/IssueMapper chuyển entity <-> domain. | Không để domain model có @Entity hoặc @ColumnInfo. |
| Answer persistence | Lưu answerType + payload JSON/String + note + evidenceIds. Composite key inspectionId + checklistItemId là đủ P0. | Không hard-code UI label trong database. |
| Draft recovery | saveDraft phải lưu currentSectionId, answers, status, updatedAtMillis. Đóng app mở lại vẫn observe được draft. | Không giữ draft chỉ trong Presenter/Compose state. |
| Pending sync | Sau complete local, nếu chưa sync thì status/pending row thể hiện PENDING/SYNCING/SYNCED/FAILED. | Không cần backend thật trong P0. |
| Fake repository | FakeInspectionRepository vẫn chạy cho tests/demo và implement cùng domain ports. | Không để fake import feature UI classes. |
| Evidence adapter | AndroidEvidenceStore persist ảnh/file và trả EvidenceReference. | Không đưa Android Uri object vào domain model. |

# 9. Navigation Và Circuit Contract Của Thắng

Quyết định core/navigation giữ typed Screen contract. Vì Screen cần Parcelable, navigation truyền String ID; domain value class nằm sau Presenter boundary.

data class InspectionScreen(

val inspectionId: String,

) : Screen, Parcelable

sealed interface InspectionState : CircuitUiState {

data object Loading : InspectionState

data class Editing(

val section: InspectionSectionUi,

val progress: InspectionProgress,

val eventSink: (InspectionEvent) -> Unit,

) : InspectionState

data class Reviewing(

val summary: InspectionSummaryUi,

val eventSink: (InspectionEvent) -> Unit,

) : InspectionState

data class ValidationFailed(

val errors: List<ValidationErrorUi>,

val eventSink: (InspectionEvent) -> Unit,

) : InspectionState

data object Completed : InspectionState

}

sealed interface InspectionEvent : CircuitUiEvent {

data object BackSelected : InspectionEvent

data class AnswerChanged(

val itemId: ChecklistItemId,

val answer: ChecklistAnswerValue,

) : InspectionEvent

data class NoteChanged(val itemId: ChecklistItemId, val note: String) : InspectionEvent

data class EvidenceAdded(val itemId: ChecklistItemId, val evidence: EvidenceReference) : InspectionEvent

data object PreviousSection : InspectionEvent

data object NextSection : InspectionEvent

data object ReviewSelected : InspectionEvent

data object SaveDraftSelected : InspectionEvent

data object CompleteSelected : InspectionEvent

}

UI model như InspectionSectionUi, InspectionProgress, InspectionSummaryUi, ValidationErrorUi nằm trong feature/inspection, không nằm trong domain.

Presenter map Domain -> UI model, không map Room Entity -> UI.

Presenter không chứa rule critical/evidence/score. Rule gọi qua ValidateInspectionUseCase hoặc CompleteInspectionUseCase.

Templates feature trong P0 chỉ cần cung cấp TemplateId/summary để Inspection workflow start; không cần full template editor nếu P0 chưa ổn.

# 10. Review/Merge Contract

| Tình huống | Quy trình bắt buộc | Người quyết |
| --- | --- | --- |
| Đổi domain model/use case/repository signature | Mở PR nhỏ chỉ đổi :domain contract. Lĩnh review implement được không. Thắng review Presenter gọi được không. Merge rồi cả ba rebase. | Huy + Lĩnh + Thắng |
| Đổi Room schema/mapper | Lĩnh mở PR data/database. Huy review domain mapping không lệch. Thắng chỉ cần biết contract có đổi không. | Lĩnh |
| Đổi navigation Screen | Thắng mở PR core/navigation. Huy/Lĩnh review nếu ảnh hưởng ID/model flow. | Thắng |
| Đổi Gradle/dependency | Chỉ Thắng sửa version catalog/root Gradle/settings. Người khác nhắn dependency cần thêm. | Thắng |
| feature/assets/templates/issues | Chưa assign owner rõ thì Thắng review architecture boundary. Không có feature nào phụ thuộc :data. | Thắng + future owner |

# 11. Checklist Họp Chốt

Huy đồng ý domain model list và InspectionStatus chính thức.

Huy đồng ý answer value, validation result và business rules.

Huy đồng ý use case signatures mà Presenter sẽ gọi.

Lĩnh đồng ý repository ports và Room entity/mapping strategy.

Lĩnh đồng ý draft recovery, pending sync, fake repository parity.

Thắng đồng ý navigation ID String boundary và Circuit state/event contract.

Cả ba đồng ý: sau khi chốt không tự đổi signature trên branch riêng.

Cả ba đồng ý thứ tự merge: Domain -> Data/Room -> Feature UI -> App integration.

# 12. P0 Và Để Sau

| P0 phải làm | Có thể để sau |
| --- | --- |
| Inspection workflow bằng fake data, sau đó đổi binding sang Room khi sẵn sàng. | Backend thật, cloud sync thật, auth, role-based authorization. |
| Domain validation: required unanswered, critical fail needs evidence, lifecycle, score. | AI image analysis, GPS, QR scanner thật. |
| Room persistence cho inspection draft, answers, pending sync state. | WorkManager phức tạp, upload ảnh thật. |
| EvidenceStore port + simple adapter/reference. | Report PDF đẹp; P0 có thể demo report model/JSON adapter nếu thiếu thời gian. |
| Compile-time boundary: feature không import data, domain không import framework. | Full template editor/assets/issues UI nếu bốn phần P0 chưa ổn. |

# 13. Nguồn Nội Bộ Đã Dùng

README.md: repo đang ở Architecture Bootstrap, fake data, Dashboard -> Inspection placeholder, Room/offline chưa implement.

docs/FieldFlow_Project_Proposal.pdf: product scope, business rules, Circuit workflow, repository ports, offline-first target.

docs/architecture/MODULE_GRAPH.md: dependency direction, composition root, forbidden imports.

docs/architecture/TEAM_OWNERSHIP.md: owner Thắng/Huy/Lĩnh và shared module review rule.

docs/ASSIGN_TASK.md: phân công Inspection workflow, contract chốt ngày đầu, thứ tự merge, verification commands.